美了乡村　富了农民

——元阳县人大常委会助推哈尼梯田生态文明乡村旅游建设纪实

元阳县人大常委会办公室　白世光

元阳县依托哈尼梯田世界文化遗产的资源优势，有效保护与开发哈尼梯田，将哈尼梯田核心区82个传统村落打造成生态文明旅游精品村，开辟乡村跨越发展的新路子。元阳县人大常委会，因势而谋，应势而行，顺势而为，勤奋履职、积极作为，全力助推生态文明乡村旅游建设，并取得了显著成效。

专题调研提建议

2015年4月13日，元阳县人大常委会组织部分州、县、乡镇三级人大代表到哈尼梯田核心区第一期15个传统村落改造工程进行专题研究。调研组先后深入到多依树下寨、普朵上寨、普朵下寨、阿勐控、勐品等村落，实地察看项目建设情况。听取县、乡、村工作队项目建设情况汇报，听取云南建工集团施工方、监理方施工进度情况汇报。

在施工中15个传统村落改造项目时间紧、工作量大、规划标准要求高，云南建工集团规划设计方没有及时提供规划设计方案和施工设计图纸；施工单位部分人员不按时到位；实际施工与相应的规划方案有一定的差距等问题。

代表们，为了稳步推进施工进度，提高工程质量，如期完成工程。提出了建议，云南建工集团尽快完善规划设计方案，尽快提供项目施工图纸，按照图纸施工；传统村落领导小组，要及时派出高级工程师驻工地指导现场，认真审查、监督，发现问题及时整改；技术指导组要加大指导力度，抓好协调服务工作，促进项目顺利推进；施工方要按照合同要求，认真执行。做到“高品位规划、高起点建设、高水平管理”的目标，做到“拆墙透绿、建路配绿、腾地造绿、借地布绿、见缝造绿”，突出空间布局、文化底蕴、产业优势、服务旅游发展的要求施工，保留原始的田园风光和乡村风情。

代表活动解民忧

元阳县人大常委会把新街镇、攀枝花两个乡镇作为代表小组活动的一个片区，把梯田核心区15个传统村落改造项目，列入代表闭会期间，开展代表活动的一项重要内容。各个村庄在美丽家园建设和传统村落改造的过程中，部分困难群众，自筹资金难，靠政府补贴的资金，远远不够。杨春凤等基层人大代表，勇挑重担，协调有关部门，帮助群众贷款，主动解决困难群众的实际问题。在代表活动中，用情温暖民心，用心化解民忧。激发了群众“美丽乡村”建设的热情，增强了“美丽乡村”建设的理念。把“森林、水系、梯田、村庄、人文”为一体的“生态文明新农村”深深地扎根于人民群众的心中，充分调动了人民群众的积极性。各个村庄一个个如火如荼的建设现场，工程车往来穿梭，挖掘机不停地舞动巨铲，机声隆隆，焊花飞溅，辉映着乡村跨越发展的光彩，涌动着建设乡村的热潮，彰显着建设美丽乡村气势磅礴发展的势头。基层代表，架起了党和政府联系人民群众坚固桥梁，让人民群众共享获得感。

专题视察出实招

2015年11月10日，元阳县人大常委会组织元阳选区选出的州十一届人大代表和部分县人大代表对梯田核心区传统村落改造工作情况进行了视察。为出席红河州第十一届人民代表大会第四次会议和元阳县第十四届人民代表大会第五次会议提出高质量的议案和建议作准备，视察组先后深入到攀枝花乡硐浦村委会普朵上寨、普朵下寨和新街镇多依树村委会多依树下寨项目建设现场，实地查看了三个重点传统村落改造工作情况。

视察组通过实地察看，听取元阳县人民政府关于哈尼梯田核心区15个传统村落改造工作情况汇报，听取云南建工集团施工方施工进度情况汇报。自2015年3月开工以来，截止10月31日，15个传统村落改造累计完成投资2.3亿元，占计划总投资的77.4%；目前，467户民房拆除重建已完工433户，完工率达93%；1552户外墙立面改造提升已全部开工建设；完成青石板道路35955平方米；入村道路、排水沟38160米；新建公厕24个，改造公厕8个；建水碾房2座，祭祀房7个，入村道路、村内道路、排水沟等其它改造项目正有序推进。与此同时，在施工的过程中，部分资金不到位，成为制约传统村落改造工作的主要瓶颈，给项目的正常推进带来了一定的困难，影响了项目建设进程。

针对存在的困难和问题，代表们提出了建议，进一步加快工程进度，统筹安排建设项目、内容和时间，督促各施工单位加强施工力量，按时按质完成施工任务，确保各项建设项目按期验收；县人民政府要积极向上级部门争取项目资金，加快资金整合力度，认真研究中央和省的投资导向，全力做好项目资金的申报工作；进一步做好后续工作，要加大产业支撑。在规划基础设施、环境整治等项目建设的同时，统筹考虑产业布局发展，深挖文化底蕴，留存乡风民俗，突出体现农村文化特色，丰富乡村旅游内涵，促进农民增收，实现传统村落改造与产业推进相结合，让群众得到实惠。同时，代表们也积极向上级相关部门呼应，献计出力。全力助推哈尼梯田核心区传统村落改造工程，做到视察一个项目，提出一项建议。调研一个项目，推动一项工作。为如期完成工程，贡献智慧和力量。

2015年12月31日，工程如期完工。如今，哈尼梯田核心区15个传统村落焕然一新，为元阳创建“5A景区、哈尼特色、全国一流、世界知名”的旅游发展目标，打下了坚实的基础，迈出了乡村跨越发展的重要一步。